## Slide 1: Методология управления проектами, используемая в ФАС
Финансовая аналитическая служба ЮЛПП
октябрь 2015 года
Георгий Гурашвили

## Slide 2
План
Обзор управления проектами
Инфраструктуры, используемые ФАС
Обзор методологии ФАС для управления проектами
Полученные преимущества
Вопросы

## Slide 3
Что такое управление проектом
Временная организация, которая создается с целью предоставления одного или нескольких бизнес-продуктов в соответствии с утвержденным обоснованием проекта
Изменение
Временность
Межфункциональность
Уникальность
Неопределенность

## Slide 4
Цель управления проектами
План
Контроль
Мониторинг
Делегиро-вание

## Slide 5
Инфраструктуры, используемые ФАС
PRINCE2
ITIL
Архитектура безопасности SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture)
MSF (Microsoft Solution Framework) для гибкости
MOF (Microsoft Operations Framework)
RUP (Рациональный унифицированный процесс)

## Slide 6
Функции
Менеджер проекта (РП)
Контроль сроков проекта
Определить приоритетность задач
Утвердить пакет проектной документации
Менеджер по продукту
Обеспечить, что решение предоставляет коммерческую ценность
Определить решение в рамках ограничений проекта
Обеспечить удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов

## Slide 7
Функции
Системный аналитик
Выполнить анализ рисков и безопасности
Подготовка тестовых сценариев
Руководитель группы разработки
Делегировать задачи, полученные от руководителя производственного направления, членам команды
Программировать управление версиями
Бесперебойное развертывание и переход к эксплуатации
Разработать решение для удовлетворения бизнес-целей в рамках ограничений проекта
Руководитель работ
Обеспечение бесперебойной работы решения
Организовать обучение конечных пользователей для запуска решений

## Slide 8
Утверждение проекта решения предприятием
РП отправляет пользовательскую историю через канал связи
Начало
Пользовательская история обсуждается с заинтересованными сторонами системы
Охват требований
Пользовательская история раскладывается и создается проект решения
Пакет проектной документации
Пакет проектной документации отправляется в адрес РП через канал связи
Запрос на утверждение
РП утверждает пакет проектной документации через канал связи
Утверждение

## Slide 9
Пакет проектной документации
Текущее состояние бизнеса
Изменение бизнеса в обычном понимании после реализации решения
Задействованные пользователи
Функциональные требования и подробное описание процесса
Сроки реализации
Требуемые тестовые сценарии
Требования к успешному запуску
Стандартизированный шаблон пакета проектной документации на основе лучших практик ITIL и PRINCE2
Всестороннее описание решения для сведения к минимуму неопределенности между бизнесом и ИТ
Нефункциональные требования

## Slide 10
Процесс: обзор
Курс организации управления - балансировка эффективного и действенного использования ресурсов проекта и выработки решения
Этапы введения в действие - подробная последовательность шагов, посредством которых решение определяется, выстраивается и развертывается
Курс
организации управления
Развертывание
Предварительное планирование
Выпуск 1
Стабилизация
План
Построение

## Slide 11
Процесс - этапы введения в действие
Предварительное планирование – разработка четкого понимания того, что необходимо
План – развитие концептуального решения в реальный проект
Построение – построение различных аспектов решения в соответствии с Планом
Стабилизация – ВиВ (верификация и валидация)
Развертывание — успешное интегрирование решения в производство

## Slide 12
ФАС использует Microsoft Solution Framework для быстрой разработки и IBM Rational Unified Process в качестве базовой инфраструктуры разработки программного обеспечения.
Управление требованиями
Архитектура программного обеспечения
Деятельность по программированию
Тестирование программного обеспечения
Непрерывная интеграция
Управление проектом
Управление выпусками
Управление изменениями
Обслуживание программного обеспечения
Набор инструментов управления жизненным циклом приложений
MSF
Инфраструктуры управления
ITIL
PRINCE2
RUP
ФАС использует ITIL и PRINCE2 в качестве основной инфраструктуры и механизма управления процессом
ФАС подготовила а специальный строгий стандарт осуществления процесса управления
ФАС разработала официальное внутреннее руководство, которое охватывает все виды деятельности, касающиеся разработки программного обеспечения и использования совокупности инструментов
Процесс – Подход ФАС к управлению жизненным циклом приложения

## Slide 13
Полученные преимущества
Быстрота адаптации к изменениям
Поэтапный подход к обеспечению быстрой отдачи с минимальными рисками и ресурсами
Участие бизнеса на всех этапах проекта
Обеспечение того, что полученный результат имеет оптимальное значение для бизнеса
Минимизация сбоев запуска / минимальная возможность ошибок
Частая результативность в плане коммерческой ценности
Непрерывное обучение
Четко определенная подотчетность и солидарная ответственность

## Slide 14: Спасибо за внимание!