## Slide 1: SMJERNICE
za planiranje revizijskog angažmana
PEMPAL, IACOP, Radna skupina za reviziju u praksi
Tbilisi, 2018.

## Slide 2
Zašto je to potrebno?
PEMPAL, IACOP, Radna skupina za reviziju u praksi
Tbilisi, 2018.
SHJ?
Revizori?
Najbolja praksa?
Novopridošli?
ZAŠTO?

## Slide 3
U ovim su Smjernicama primijenjeni sljedeći standardi Instituta internih revizora:
PEMPAL, IACOP, Radna skupina za reviziju u praksi
Tbilisi, 2018.
Standard 2200 IIA-a – Planiranje angažmana
Standard 2201 IIA-a – Razmatranja kod planiranja
Standard 2210 IIA-a – Ciljevi angažmana
Standard 2220 IIA-a – Obuhvat angažmana
Standard 2230 IIA-a – Dodjela sredstava u okviru angažmana
Standard 2240 IIA-a – Radni program angažmana
Serija Standarda IIA-a | Naslov
1000 | Svrha, ovlasti i odgovornosti
1100 | Neovisnost i objektivnost
1200 | Stručnosti i dužna profesionalna pažnja
1300 | Program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja
2000 | Upravljanje aktivnostima unutarnje revizije
2100 | Priroda posla
2200 | Planiranje angažmana
2300 | Obavljanje angažmana
2400 | Priopćavanje rezultata
2500 | Praćenje napretka
2600 | Odluka uprave o prihvaćanju rizika

## Slide 4
Poanta planiranja jest utvrditi ciljeve i obuhvat revizijskog angažmana.
PEMPAL, IACOP, Radna skupina za reviziju u praksi
Tbilisi, 2018.
a
+
Pomaže upravljanju unutarnjom revizijom
Osigurava instrumente za vremensko praćenje
Omogućava da se osiguraju prikladni i dostatni resursi

## Slide 5
PEMPAL, IACOP, Radna skupina za reviziju u praksi
Tbilisi, 2018.
Redoslijed
1. FAZA – Početak i planiranje
– Pismo o preuzimanju angažmana
– Pismo obavijesti
– Prvi sastanak
– Planiranje (uključujući evaluaciju unutarnjih kontrola, analizu rizika, uspostavljanje ciljeva i obuhvata itd.)
2. FAZA – Rad na terenu
– Memorandum o obuhvatu i ciljevima
– Inicijalni sastanak
-–Rad na terenu
– Završni sastanak
3. FAZA – Izvještavanje
– Nacrt revizijskog izvješća
– Kontradiktorni postupak
– Završno revizijsko izvješće
4. FAZA – Praćenje preporuka
– Redovito praćenje provedbe preporuka

## Slide 6
Elementi planiranja angažmana sljedeći su:
  Preliminarno ispitivanje
  Postavljanje ciljeva
  Definiranje obuhvata revizije
  Dodjela sredstava
  Objava programa revizije
PEMPAL, IACOP, Radna skupina za reviziju u praksi
Tbilisi, 2018.
Rezultati ankete
Ciljevi
Priroda i
obuhvat
u. revizije
Revizija resursa

## Slide 7
Dokumentiranje rada
PEMPAL, IACOP, Radna skupina za reviziju u praksi
Tbilisi, 2018.
Raspored planiranja
Memorandum o obuhvatu i ciljevima
Memorandum o planiranju angažmana
Program angažmana
Program revizije

## Slide 8
Dodatne smjernice
PEMPAL, IACOP, Radna skupina za reviziju u praksi
Tbilisi, 2018.
Pismo o preuzimanju angažmana
Uvodni sastanak
Inicijalni sastanak
Provođenje intervjua
Prikupljanje informacija
Dokumentiranje rada
Resursi za reviziju

## Slide 9
Pitanja i odgovori
PEMPAL, IACOP, Radna skupina za reviziju u praksi
Tbilisi, 2018.